UMOWA Nr ............................................... zawarta w  dniu .....................................................

pomiędzy:

Radomskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna zwana dalej RADPEC S.A. z siedzibą w Radomiu 26-616 ul. Żelazna 7 zarejestrowanym
w KRS Nr 0000050068 – Sąd Rejonowy dla m. ST Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 796-01-01-620, z kapitałem zakładowym 119 445 330 zł, pokryty w całości zwanym w treści umowy Zamawiającym 
i reprezentowanym przez:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

a ………......................................................................................................................................

zwanym w umowie Wykonawcą

zarejestrowanym w....................................................................................................................

reprezentowanym przez:.

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

który wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej 428 000 EURO 
dla usług, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi i dostawy w RADPEC S.A.

Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami.

§ 1

Postanowienia ogólne

- Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia 07.04.2021  r.

- Przedmiotem umowy jest:

Wykonanie kapitalnego remontu 2 szt. pomp typu 20W39x3 wraz ze zmianą ich charakterystyki jak dla pomp 20W39Mx3, pracujących na Wydziale Wytwarzania Południe jako pompy nr PO 23 i PO 24 przy ulicy Żelaznej 7 w Radomiu.

- Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie kapitalnego remontu 2 szt. pomp 20W39x9 wraz ze zmiana charakterystyki jak dla pomp 20W39Mx3 z uwzględnieniem poniższych warunków:

  - Parametry po remoncie modernizacyjnym pomp 20W39x3:

Q=550 m3/h

H=130 m

n=1489 obr/min

η=77,6 %

Ps= 315 kW, 690 V

  - Charakterystyki energetyczne zmodernizowanych pomp powinny być zgodne w całym zakresie przepływów z  przedstawioną poniżej charakterystyką nominalną:

- Transport wyremontowanych pomp na stanowiska eksploatacyjne Zamawiającego,

- Ustawienie 2 zespołów pompa – silnik na stanowiskach,

- Montaż 2 sprzęgieł dostarczonych przez Zamawiającego,

- Osiowanie i Wyważenie 2 zespołów pomp,

- Nadzór nad uruchomieniem pomp u Zamawiającego,

- Wykonanie ruchu próbnego na stanowiskach eksploatacyjnych zespołów pompa-silnik-falownik w celu potwierdzenia przez Wykonawcę poprawności instalacji w miejscu zamontowania pomp, możliwości uzyskania pełnego zakresu regulacji parametrowej, wyznaczenia częstotliwości zabronionych w miejscu zainstalowania i przekazanie Zamawiającemu protokołu z tego ruchu,

- Wykonanie i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (rysunki dodatkowo w formie plików *.dwg oraz *.pdf)

- Zmodernizowane pompy muszą spełnić poniższe wymagania

- pompy sieciowe (20W39Mx3) mają posiadać wirniki w wykonaniu staliwnym lub z brązu,

- części elementów hydrauliki (wirniki i kierownice) pomp mają być wykonane w oparciu o oryginalną dokumentację konstrukcyjną Energom, pozostałe części tych pomp w oparciu o oryginalną dokumentację konstrukcyjną producenta; po dostawie wymagane jest oświadczenie zgodności wykonania części z oryginalną dokumentacją konstrukcyjną, wystawione przez producenta,

- w trakcie weryfikacji części Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu oryginalną dokumentację konstrukcyjną wymienianych elementów wraz z upoważnieniem autorów lub właścicieli dokumentacji do jej wykorzystania,

- elementy hydrauliki pomp PO23 i PO24 (wirniki i kierownice) mają być identyczne                    z elementami hydrauliki pomp 20W39M (PO27 i PO28) już zmodernizowanych                         i zainstalowanych w Ciepłowni „Południe”,

- Wykonanie techniczne pomp (tolerancje, drgania, wyrównoważenie statyczne                           i dynamiczne, wymagania bhp itd.) wg odpowiednich aktualnych norm przedmiotowych;

- Wymagane są aktualne świadectwa potwierdzające klasę i legalizację przyrządów pomiarowych stosowanych przy pomiarach parametrów pomp po remoncie.

- Pompy muszą podlegać odbiorowi parametrowemu na fabrycznej stacji prób, ze zdjęciem pełnej charakterystyki energetycznej dla nominalnej prędkości obrotowej, w obecności przedstawiciela RADPEC S.A.; parametry nominalne pomp mają być zgodne z podanymi powyżej, wg PN-EN ISO 9906, klasa 1B,

- pompy po modernizacji mają mieć nadany znak CE potwierdzający spełnienie zasadniczych wymagań dyrektywy UE (m.in. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE), wydaną instrukcję obsługi oraz posiadać deklarację zgodności WE.

    - Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy posiadają wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania powierzonej na podstawie niniejszej umowy  pracy, posiadają aktualne wymagane szkolenia z zakresu BHP i p.poż  oraz aktualne badania profilaktyczne.

- Jeżeli umowa będzie wykonywana z udziałem podwykonawców, do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. Zamawiający może zażądać umowy lub projektu umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz 
z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający na podstawie art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019.118) oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada następujący numer identyfikacyjny 
NIP …………………..…………. * (* - niepotrzebne skreślić lub usunąć).

- Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania umowy nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT a ponadto oświadcza, że w związku 
z zawarciem niniejszej umowy nie istnieją przesłanki skutkujące obowiązkiem takiej rejestracji*  (* - niepotrzebne skreślić lub usunąć).

- W przypadku zmiany statusu podatnika VAT, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego celem uzgodnienia stosownej zmiany 
w umowie.

- Wykonawca na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku 
z realizowanym przedmiotem umowy nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:

  - zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego,

  - korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- Dostarczenia Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji prac na terenie Przedsiębiorstwa wykazu pracowników, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i p.poż, obejmującego: Imiona, Nazwiska oraz podpisy pracowników ze wskazaniem kierujących zespołami pracowników..

- Wykonania przedmiotu umowy rzetelnie, terminowo, z należytą starannością 
i najlepszą wiedzą techniczną, zgodnie ze złożoną ofertą, Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami wynikającymi 
z Ustaw Prawo Budowlane wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami związanymi z przedmiotem umowy.

- Zapewnienia do realizacji przedmiotu umowy pracowników posiadających wymagane kwalifikacje, uprawnienia, badania okresowe, dysponujących specjalistycznym sprzętem i środkami ochrony osobistej.

- Przestrzegania przepisów BHP, p.poż i ochrony środowiska oraz dbania o porządek w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonania w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego wszystkich innych prac nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wynikających z obowiązujących przepisów.

- Zapoznania się, stosowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego instrukcji i innych regulacji wewnętrznych, a w szczególności „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy – ISO/TB/10”

- Przestrzegania przy realizacji umowy przepisów i zasad wynikających z Kodeksu Pracy, p.poż. oraz przepisów wykonawczych z zakresu ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy.

- Zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, terenu prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP i p.poż., a także sprawowania bezpośredniego nadzoru nad prowadzeniem prac wynikających 
z przedmiotu umowy.

- Uporządkowania terenu po prowadzonych pracach.

- Posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej obejmującej wykonywanie robót lub usług w ramach przedmiotu umowy w wysokości nie niższej niż wartość całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. W przypadku braku polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do pracy, a w szczególności ma prawo do rozwiązania umowy 
z winy Wykonawcy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dostarczenie urządzeń na wskazany przez Wykonawcę adres.

- Udostępnienie stanowisk eksploatacyjnych do podłączenia i prób pomp.

- Dokonania odbioru prac we wspólnie ustalonym z Wykonawcą terminie.

- Zapłata za wykonane i odebrane roboty.

§ 4

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób za pomocą, których wykonuje umowę, jak również osób, którym wykonanie powierza tak jakby sam działał lub zaniechał działania.

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wyniku wykonywanych robót na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym, Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie 
z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego.

§ 5

Rozliczenie robót

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego spisanego po zakończeniu prac.

- Wymagania odbiorowe

        - Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót, kompletność i prawidłowość dokumentacji odbiorowej oraz gotowość do odbioru końcowego.

        - Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie do 7 dni licząc od dnia powiadomienia go przez Wykonawcę.

        - Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będą spisane protokoły i podpisane przez przedstawicieli obu stron.

        - W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

        - Warunkiem koniecznym dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej przewidzianej niniejszą umową.

        - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, w szczególności dokumentów:

  - dokumentacji powykonawczej (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w wersji plików MS WORD, MS EXEL, PDF, rysunki dodatkowo 
w formacie DWG i PDF)

  - certyfikatów i atestów  zamontowanych urządzeń i zastosowanych materiałów,

  - dokumentu gwarancyjnego,

  - oświadczenia Wykonawcy, że zastosował przy realizacji umowy wszystkie materiały i urządzenia fabrycznie nowe i dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie art. 10 ustawy – „Prawo Budowlane” Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03  z późniejszymi zmianami.

        - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

        - Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

        - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

        - Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

        - W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

        - O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót 
w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

        - Zamawiający może wyznaczyć termin ostatecznego przeglądu wykonanych robót (przed upływem terminu gwarancji oraz rękojmi) oraz termin na spisanie protokołu 
w sprawie stwierdzenia usunięcia wad w okresie gwarancji oraz rękojmi.

        - W razie stwierdzenia podczas odbioru  wad i usterek ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad.

        - Odbiór przedmiotu umowy dokonywany będzie w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, ofertę Wykonawcy oraz SIWZ, obowiązujące przepisy Prawa budowlanego, obowiązujące normy.

        - Wykonawca obowiązany jest do udokumentowania, w sposób określony obowiązującymi przepisami, prawidłowego pod względem jakościowym i rzeczowym wykonania przedmiotu umowy

        - Sporządzenie i podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu końcowego wykonania przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad powstałych po sporządzeniu protokołu, a przed upływem terminu gwarancji oraz rękojmi

§ 6

Wynagrodzenie

  - Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie

w wysokości  netto  …………...........................................................................................zł

+ obowiązujący podatek VAT w wysokości ……………………………………………….. zł

co daje kwotę brutto w wysokości ………………………………………………………….. zł

(słownie brutto zł................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………)

- Podstawą do płatności przez Zamawiającego za zrealizowanie prac będących przedmiotem umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru.

- Należność wynikająca z faktur uregulowana będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego przelewem na wskazany w niej rachunek bankowy widniejący na wykazie podmiotów o których mowa 
w art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- (zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia podwykonawców)                                                Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu, terminie do 14 dni od wystawienia każdej z faktur, pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez tego Podwykonawcę zapłaty w całości i w terminie.

Potwierdzenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z tej faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z faktury częściowej i ostatecznej Wykonawcy kwoty w wysokości równej wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

Zatrzymanie, o którym mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy. Z tego powodu również nie przysługuje Wykonawcy prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 
Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują.  Do zatrudnienia Podwykonawców przez Wykonawcę stosuje się w szczególności art. 6471 kc.

§ 7

Gwarancja

- Wykonawca udziela ………………. miesięcznej gwarancji na poprawność wykonania przedmiotu umowy.

- Zakres gwarancji określa dokument gwarancyjny.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 8

Termin realizacji zadania

Ustala się termin  realizacji zadania:

- Wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do 20 sierpnia 2021 r.

- Terminem zakończenia prac będzie termin określony w protokole końcowego odbioru przedmiotu umowy podpisanym obustronnie przez Zamawiającego i Wykonawcę

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia prawidłowo wykonanej umowy.

§ 10

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych które mogą być naliczone z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- Zamawiający może naliczyć i obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w kwocie 10 % wartości kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy.

- za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 0,2 % łącznej wartości kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 6 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji 
w wysokości 0,2 % łącznej wartości kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 6 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad,

- Wykonawca może naliczyć i obciążyć Zamawiającego karami umownymi:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w kwocie 10 % wartości kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy z wyłączeniem wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia tej umowy. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, która została już zrealizowana.

- Suma kar nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 6 ust. 1.

- Obciążenie karami umownymi nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wyrównania strat Zamawiającego wynikłych z działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca ma również obowiązek pokrycia szkód Zamawiającego w przypadku roszczeń osób trzecich wobec Zamawiającego wynikłych z działań lub zaniechań Wykonawcy.

- W przypadkach nagłych, w razie zwłoki w wykonaniu czynności przez Wykonawcę, Zamawiający zachowując roszczenie o naprawienie szkody, po upływie wyznaczonego dodatkowego terminu dla Wykonawcy na wykonanie czynności, może wykonać czynność przy pomocy podmiotów trzecich za co wszelkimi powstałymi z tego tytułu kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 11

Informacje Poufne

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących:

- dane osobowe – chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.);

- informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., 
nr 153, poz., 1503 z późn. zm.);

- informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Informacje, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, zwane są dalej „Informacjami Poufnymi”.

- Informacje Poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Ujawnianie Informacji Poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku gdy ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem drugiej Strony, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia Informacji Poufnej z przedstawicielem drugiej Strony.

- W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych 
w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie uprzedzić  drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku.

- W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu Informacji Poufnych zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.

- Strona ma obowiązek zapewnić ochronę Informacji Poufnych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane Informacje Poufne drugiej Strony, a także kontrolować ochronę Informacji Poufnych oraz przestrzegać przepisów o ochronie poufności informacji.

§12

Podwykonawcy

(zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia podwykonawców)

            - Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

- niżej wymienionych podwykonawców, na zatrudnienie, których Zamawiający wyraża zgodę,

| Zakres powierzonych prac | Nazwa firmy Podwykonawcy | Adres/siedziba firmy Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części przedmiotu umowy.

            - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami stosuje się postanowienia art. 6471 kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowy.

            - Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie z Podwykonawcami umów, których treść jest sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

            - Umowy, o których mowa ust. 2, muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

            - Wykonawca zawrze umowy z Podwykonawcami na roboty wymienione w ust.1 pkt. 1.

            - Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

            - Powierzenie Podwykonawcą robót określonych w ust. 1 pkt. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego  za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniedbania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

            - Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenie za roboty wykonane przez Podwykonawcę.

            - W przypadku:

- zmiany lub zatrudnienia innego Podwykonawcy, niż wymieniony w ust.1 pkt. 1

- zawarcia umowy z Podwykonawcą, niegodnej z zapisami ust. 2,3,4,5

Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę

            - Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej umowy dotyczących Podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustaleń umowy, w tym rozwiązania umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 13

Zmiany postanowień umowy

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich postanowień, które są niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

- Strony dopuszczają zmianę warunków umowy w zakresie:

- urzędowej zmiany stawki podatku VAT, powodującej zmianę wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy,

- zmiany terminu płatności,

- zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,

- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy:

- prace zostaną wstrzymane z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- działanie siły wyższej uniemożliwi wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie,

- wystąpi niezgodność stanu faktycznego z przedmiotem zamówienia, która była niemożliwa do przewidzenia,

- wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane usługi 
i dostawy w RADPEC S.A.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego bez odwoływania się do pomocy osób trzecich. Postępowanie ugodowe nie może trwać dłużej niż jeden miesiąc, licząc od dnia zgłoszenia.

- W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania ugodowego, strony mogą wystąpić na drogę sądową. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadku opóźnień w realizacji zadania 
o 45 dni kalendarzowych z winy Wykonawcy,  zlecenia wykonania zakończenia prac przez podmiot trzeci, za co wszelkimi kosztami obciąży Wykonawcę.

- Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich chyba, że Wykonawca uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę na wykonanie tej czynności.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy.

- Osobami upoważnionymi do koordynowania robót będą:

- Ze strony Wykonawcy …………………………………………………………………..

- Ze strony Zamawiającego…………………………………………………………….

§ 15

Załączniki

- Integralną część umowy stanowią:

  - Instrukcja Bezpiecznej Pracy ISO/TB/10

  - Oferta Wykonawcy

  - Dokument gwarancyjny

#### Zamawiający						       Wykonawca

..............................................					..............................................

.............................................					..............................................